会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 关于项目工作安排 | 会议时间 | \_2018\_年\_12\_\_月\_09\_日 |
| 会议地点 | 弘毅楼601 | 记 录 人 | 陈子卿 |
| 参会人员 | 黄为波，蔡峰，陈子卿，江亮儒，苏雨豪 | | |
| 会议时长 | 1个小时10分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 会议内容概述：   1. 任务分配 2. 由蔡与陈负责网页的界面原型 3. 苏去找界面原型相关的元件库以及模板 4. 黄与江负责APP的界面原型 5. 江完成uml ppt中的构建图 6. 蔡负责包图 7. 陈负责对象图 8. 黄负责搭建好PPT模板 9. 界面原型 10. 详见界面原型初步要求文档 11. 任务提交 12. 在周日晚9点前完成，9点黄检查 13. 界面原型完成初步的简单内容，也在周日晚9点前完成。 | | | |
| 上周任务完成情况 ：  做的好的：   1. 针对答辩文档的修改，陈细心发现版本问题，并及时修改通知组员。 2. 蔡与杨的预约够及时，能够跟得上进度。   做的不好：  1.全体组员对于书本上的相关知识不够熟悉，需要加强。 | | | |