会 议 记 录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 关于本周的工作安排 | | 会议时间 | \_2018\_年\_12\_月\_16\_日 |
| 会议地点 | 弘毅601 | | 记 录 人 | 陈子卿 |
| 参会人员 | 黄为波，蔡峰，陈子卿，江亮儒，苏雨豪 | | | |
| 会议时长 | 43分钟 | | | |
| 请假人员 | 无 | | 迟到人员 | 无 |
| 会议  内容  概述 | 上周  任务  完成  情况 | 1. 网页的界面原型（负责人：陈子卿，蔡峰） 2. 找界面原型相关的元件库以及模板（负责人：苏雨豪） 3. APP的界面原型（负责人：黄为波，江亮儒） 4. uml ppt中的构建图（负责人：江亮儒） 5. 包图（负责人：蔡峰） 6. 对象图（负责人：陈子卿） 7. 搭建PPT模板（负责人：黄为波） 8. 预约时间（访谈）（负责人： 蔡峰）   不足：   1. 网页版界面原型质量太差，完成太敷衍 2. APP界面原型一些细节需要完善 | | |
| 本周任务 | 全体成员集体修改文档：   1. 项目章程错别字（蔡峰） 2. 所有文档干系人（陈子卿） 3. Wbs修改（黄为波） 4. 修改会议记录（陈子卿） 5. 沟通（蔡峰） 6. 删除加班，wbs io（江亮儒）   （本周日晚6点前完成） | | |
| 本周  修改内容 | 1. 项目章程错别字（蔡峰） 2. 所有文档干系人（陈子卿） 3. Wbs修改（黄为波） 4. 修改会议记录前期部分（陈子卿） 5. 沟通（蔡峰） 6. 删除加班，wbs io（江亮儒） | | |
| 存在  问题 | 1. 网页版界面原型风格不统一 2. 访谈时间预约不上 | | |
| 解决  措施 | 1. 网页版界面原型全部由陈子卿进行制作。 2. 找合适的时间去杨枨老师的办公室堵他，或在杨枨老师的课下直接找杨枨老师进行交流 | | |
| 下周任务 | 1. 整理文档 2. 管理员访谈 3. 用例 4. 界面原型 | | |