会 议 记 录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 关于本周的工作安排 | | 会议时间 | \_2018\_年\_12\_月\_28\_日 |
| 会议地点 | 弘毅601 | | 记 录 人 | 陈子卿 |
| 参会人员 | 黄为波，蔡峰，陈子卿，江亮儒，苏雨豪 | | | |
| 会议时长 | 30分钟 | | | |
| 请假人员 | 无 | | 迟到人员 | 无 |
| 会议  内容  概述 | 上周  任务  完成  情况 | 1. 网页界面原型在周六完成完善版本（陈子卿） 2. 在周日集体进行SRS文档的更改（全体） 3. APP的界面原型继续完善（苏雨豪） 4. 根据最新的界面原型修改文档（蔡峰） 5. 用户手册更新（陈子卿）   不足：  界面原型没被用户代表认可，一些功能的解释也没有解释到位 | | |
| 本周任务 | 1. 网页的继续修改界面原型（负责人：陈子卿） 2. 所有人去了解网页的界面原型的基本操作，并提出网站的缺点（黄为波） 3. 根据网页版的界面原型在原有的APP界面原型基础上更改（苏雨豪） 4. 用户手册（陈子卿） 5. 其余文档修改（蔡峰，江亮儒）   （周日晚6点前完成任务） | | |
| 本周  修改内容 | 1. 网页版界面原型（陈子卿） 2. 根据网页版界面原型，修改APP界面原型（苏雨豪） 3. 修改甘特图（黄为波） 4. 文档的修改（蔡峰，江亮儒） | | |
| 存在  问题 | 1. APP界面原型一直没有好的改进 | | |
| 解决  措施 | 1. 继续让苏雨豪试着改两天，如果质量不行，或者更改太少，由黄为波接收APP界面原型 | | |
| 下周任务 | 1. SRS组内评审 2. 再次确认界面原型 3. SRS评审 4. JAD会议 | | |